Հավելված՝

Հաշվեքննիչ պալատի

2024 թվականի դեկտեմբերի  26 -ի թիվ  157 - Ա որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏ

ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

2024

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

# ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՄԱՍ                                                                                   3-4

# ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ                                                                                              5

# ԱՆԿԱԽ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԾԻՔ                                                 6-9

# ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ                                                           10-11

# ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                       12-23

# ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԽԵՂԱԹՅՈՒՐՈՒՄՆԵՐ                                                   24

# ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԱՅԼ ՓԱՍՏԵՐ                                                            25-37

# ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                                                                     38-39

- ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՄԱՍ

| Հաշվեքննության հիմքը | Հաշվեքննիչ պալատի 2024 թվականի հունվարի 25-ի թիվ 5-Ա որոշում: |
| --- | --- |
| Հաշվեքննության օբյեկտը | ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ: |
| Հաշվեքննության առարկան | 2023 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննություն: |
| Հաշվեքննության չափանիշները | ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք, «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին թիվ 1708-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին թիվ 1937-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 15-ի Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին N 596-Ն որոշում, ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների աշխատակազմերի կանոնադրությունները հաստատելու մասին» N 1550-Լ որոշում և այլ իրավական ակտեր: |
| Հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը | 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ներառյալ : |
| Հաշվեքննության կատարման ժամկետը | 2024 թվականի մարտի 1-ից մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ : |
| Հաշվեքննության մեթոդաբանությունը | Հաշվեքննությունն իրականացվել է «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի, ինչպես նաև Հաշվեքննիչ պալատի ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննությունների մեթոդաբանությունների համաձայն: |
| Հաշվեքննությունն իրականացրած կառուցվածքային ստորաբաժանում | Հաշվեքննությունը մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 11-ը իրականացվել է Հաշվեքննիչ պալատի առաջին վարչության կողմից: 2024 թվականի դեկտեմբերի 11-ից հաշվեքննությունն իրականացնող խումբը գործում է Հաշվեքննիչ պալատի ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննության վարչության կազմում: Հաշվեքննության աշխատանքները 2024 թվականի մարտի 1-ից մինչև 2024 թվականի նոյեմբերի 13-ը ներառյալ համակարգել է Հաշվեքննիչ պալատի անդամ Կարեն Կարապետյանը, որից հետո՝ Հաշվեքննիչ պալատի անդամ Հակոբ Միհրանյանը: |

- ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակահատվածի ֆինանսատնտեսական գործունեության ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննությամբ արձանագրվել են մի շարք անհամապատասխանություններ, որոնք առանձին դեպքերում հանգեցրել են ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխան ցուցանիշների խեղաթյուրումների: Մանսավորապես․

Աշխատակազմի կողմից «Հանրակրթության» ծրագրի շրջանակներում 107 ուսումնական հաստատությունների (դպրոցների) հետ կնքված սուբսիդիաների տրամադրման որոշ պայմանագրերի գումարները նախատեսվել  են՝ չպահպանելով հաշվարկման համար հիմք հանդիսացող իրավական ակտերի պահանջները:

«Տարածքային զարգացում» և «ՀՀ Արարատի մարզում տարածքային պետական կառավարում» ծրագրերի միջոցառումների հաշվեքննությամբ արձանագրվել են անհամապատասխանություններ՝ գնումների գործընթացը կարգավորող օրենսդրության, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման կարգի պահանջների նկատմամբ։

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի շենքերի և շինությունների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերը ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ սահմանված պետական համալիր փորձաքննության չեն ենթարկվել:

Անհամապատասխանությունների և խեղաթյուրումների  նկարագրությունները ներկայացված են «Արձանագրված անհամապատասխանություններ» և «Արձանագրված խեղաթյուրումներ» բաժիններում:

- ԱՆԿԱԽ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԾԻՔ

Եզրակացություն Արարատի մազրպետի աշխատակազմի 2023 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ

Կարծիք

Հաշվեքննության են ենթարկվել Արարատի մարզպետի աշխատակազմի 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմված ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (Ձև Հ-2), Հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին (Ձև Հ-4), Ծրագրի միջոցառման գծով արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների վերաբերյալ (Ձև Հ-8) հաշվետվությունները, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները։

Հաշվեքննիչ պալատի կարծիքով, Արարատի մարզպետի աշխատակազմի 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմված ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով ճշմարիտ են ներկայացնում Արարատի մարզպետի աշխատակազմի 2023 թվականի հաշվետու ժամանակահատվածի ֆինանսատնտեսական գործունեությունը:

Ըստ այդմ՝ Հաշվեքննիչ պալատը Արարատի մարզպետի աշխատակազմի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ տալիս է դրական եզրահանգում կարծիք:

Կարծիքի հիմք

Հաշվեքննությունն իրականացվել է Հաշվեքննիչ պալատի մասին օրենքին, Հաշվեքննիչ պալատի կողմից հաստատված՝ Աուդիտի բարձրագույն մարմինների միջազգային ստանդարտների հիման վրա մշակված մեթոդաբանություններին, ուղեցույցներին և այլ փաստաթղթերին համապատասխան:

Այդ իրավական ակտերից բխող Հաշվեքննիչ պալատի պատասխանատվությունը լրացուցիչ նկարագրված է սույն եզրակացության Հաշվեքննիչ պալատի պատասխանատվությունը բաժնում:

Հաշվեքննիչ պալատն իր լիազորություններն իրականացնելիս անկախ է հաշվեքննության ենթակա մարմիններից և կազմակերպություններից՝ ՀՀ Սահմանադրությանը և Օրենքին համապատասխան:

Հաշվեքննության ընթացքում պահպանվել են էթիկայի պահանջները՝ համաձայն Հաշվեքննիչ պալատի կողմից հաստատված՝ Հաշվեքննիչ պալատի անդամների գործունեությանն առնչվող՝ միջազգային իրավական պրակտիկայով պայմանավորված ուղենշային չափանիշներ-ի և Հաշվեքննողների համար ներքին ծառայողական հարաբերությունների շրջանակում կիրառվող էթիկայի կանոններ-ի:

Ձեռք են բերվել բավարար (համապատասխան) հաշվեքննության ապացույցներ՝ վերոնշյալ կարծիքն արտահայտելու համար:

Հաշվեքննության ընթացքում, հանրակրթության և մարզերում առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծում ծրագրային միջոցառումների գծով արձանագրված առանձին անհամապատասխանություններ հանգեցրել են 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունների համապատասխան ցուցանիշների ոչ էական խեղաթյուրումների, որոնց հետևանքները համատարած չեն։

Արարատի մարզպետի աշխատակազմի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար

Արարատի մարզպետի աշխատակազմը պատասխանատու է բյուջետային ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենսդրության hամաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ ներկայացման, ինչպես նաև այնպիսի ներքին հսկողության համար, որն անհրաժեշտ է առերևույթ հանցագործության հատկանիշների կամ սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրումներից զերծ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումն ապահովելու համար:

Հաշվեքննիչ պալատի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների հաշվեքննության համար

Հաշվեքննիչ պալատի պատասխանատվությունն է՝ ստանալ ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով զերծ են էական խեղաթյուրումներից, անկախ դրանց առերևույթ հանցագործության հատկանիշների կամ սխալի հետևանքով առաջացման հանգամանքից, և ներկայացնել իր կարծիքը ներառող հաշվեքննության ընթացիկ եզրակացություն։

Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր (ոչ բացարձակ) մակարդակի հավաստիացում է։ Այն չի երաշխավորում, որ Օրենքին և Աուդիտի բարձրագույն մարմինների միջազգային ստանդարտների հիման վրա մշակված մեթոդաբանություններին, ուղեցույցներին և այլ փաստաթղթերին համապատասխան իրականացված հաշվեքննությունը միշտ կհայտնաբերի էական խեղաթյուրումը, երբ այն առկա է։ Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ սխալի կամ առերևույթ հանցագործության հատկանիշների արդյունքում, և համարվում են էական, երբ ողջամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք, առանձին կամ միասին վերցրած, կազդեն ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողների՝ այդ ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա կայացվող որոշումների վրա։

Հաշվեքննության ընթացքում կիրառվել է մասնագիտական դատողության սկզբունքը և պահպանվել մասնագիտական կասկածամտության սկզբունքը։ Բացի այդ՝

- հատկորոշվել և գնահատվել են առերևույթ հանցագործության հատկանիշների (խարդախության) կամ սխալի հետևանքով ֆինանսական հաշվետվությունների էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծվել և իրականացվել են հաշվեքննության ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին արձագանքելու նպատակով, և ձեռք են բերվել հաշվեքննության ապացույցներ, որոնք բավարար համապատասխան հիմք են հանդիսանում կարծիքի համար։ Առերևույթ հանցագործության հատկանիշների հետևանքով առաջացած էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկը, քանի որ առերևույթ հանցագործության հատկանիշը կարող է ներառել հանցավոր համաձայնություն, զեղծարարություն, միտումնավոր բացթողումներ, սխալ ներկայացումներ կամ ներքին հսկողության համակարգի չարաշահում.

- ձեռք են բերվել հաշվեքննությանը վերաբերող ներքին հսկողության մասին պատկերացում՝ տվյալ հանգամանքներին համապատասխան հաշվեքննության ընթացակարգեր նախագծելու, և ոչ թե հաշվեքննության ենթակա մարմնի ներքին հսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու համար

- գնահատվել է հաշվապահական հաշվառման կիրառված քաղաքականության տեղին լինելը, ինչպես նաև ղեկավարության կողմից կատարած հաշվապահական հաշվառման գնահատումների և կից բացահայտումների խելամտությունը.

- գնահատվել է ֆինանսական հաշվետվության ընդհանուր ներկայացումը, կառուցվածքը և բովանդակությունը, ներառյալ՝ բացահայտումները, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվության հիմքում ընկած գործարքների ու դեպքերի ճշմարիտ ներկայացումը.

- բացահայտված խեղաթյուրումների վերաբերյալ Հաշվեքննիչ պալատը որակում չի տալիս և դրանց հետևանքների վերաբերյալ կանխատեսումներ չի անում.

- Հաշվեքննության օբյեկտների ղեկավարներին, ի թիվս այլ հարցերի, ներկայացվել են հաշվեքննության առաջադրանքները, ինչպես նաև հաշվեքննության ընթացքում հայտնաբերված նշանակալի հարցերից, ներառյալ՝ ներքին հսկողությանը վերաբերող թերություններից բաղկացած հաշվեքննության արձանագրությունները՝ տալով վերջիններիս վերաբերյալ առարկություններ և բացատրություններ ներկայացնելու հնարավորություն:

Եզրակացություն օրենսդրությամբ և պայմանագրերով սահմանված պահանջներին համապատասխանելու  վերաբերյալ

Արարատի մարզպետի աշխատակազմի պատասխանատվությունը

Արարատի մարզպետի աշխատակազմը պատասխանատու է ֆինանսատնտեսական գործունեությունն իրականացնել իրավական ակտերին, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների շրջանակներում կնքված այլ գործարքներով սահմանված չափանիշներին և պահանջներին համապատասխան։

Հաշվեքննիչ պալատի պատասխանատվությունը

Հաշվեքննիչ պալատի պատասխանատվությունն է՝ ընթացիկ եզրակացությունում ներկայացնել տեղեկատվություն հայտնաբերված անհամապատասխանությունների վերաբերյալ։ Ընթացիկ եզրակացությունում օգտագործվում են համապատասխանության հաշվեքննությունների արդյունքները, որոնք ենթադրում են՝ որոշել հաշվեքննության օբյեկտի ֆինանսատնտեսական գործունեության համապատաuխանությունն իրավական ակտերին, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների շրջանակներում կնքված այլ գործարքներով սահմանված չափանիշներին և պահանջներին։ Հաշվեքննիչ պալատը չի հաշվեքննում հաշվեքննության օբյեկտների ֆինանսատնտեսական գործունեության համապատասխանությունը բոլոր իրավական ակտերին, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների շրջանակներում կնքված բոլոր այլ գործարքներով սահմանված չափանիշներին և պահանջներին։

Հաշվեքննիչ պալատի պատասխանատվության շրջանակներում են նաև ՀՀ 2023թ. Արարատի մարզպետի աշխատակազմի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հաշվեքննության ընթացիկ եզրակացության Հաշվեքննիչ պալատի պատասխանատվությունը բաժնում ներկայացված՝ համապատասխանության հաշվեքննություններին վերաբերելի հարցերը:

Հաշվեքննիչ պալատի        Հակոբ Միհրանյան

անդամ

«26»  դեկտեմբեր 2024 թվական

Հաշվեքննիչ պալատ

Մ.Բաղրամյան 19, ք.Երևան

Հայաստանի Հանրապետություն

- ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

Աշխատակազմի 2023 թվականի տարեկան պետական բյուջեի պլանով նախատեսվել է 9,817,604․9 հազ. դրամի ծախս, ճշտված պլանը կազմել է 16,099,572.9 հազ. դրամ, ֆինանսավորումը՝ 15,574,564.0 հազ. դրամ, դրամարկղային ծախսը և փաստացի ծախսը՝ 15,570,394.0 հազ․ դրամ։ Տարեկան պլանի և ճշտված պլանի՝ 6,281,971.0 հազ. դրամ տարբերությունը հիմնականում պայմանավորված է «Տարածքային զարգացում» ծրագրին՝ 5,578,837.0 հազ. դրամ գումարի չափով լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու հանգամանքով, որից 4,636,352.4 հազ. դրամը հատկացվել է համայնքներում սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվող աշխատանքների համար:

Բացի այդ, 411,713.4 հազ. դրամ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել «Հանրակրթության» ծրագրին:

Հաշվետու տարվա ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1

Աշխատակազմի 2023 թվականի պետական բյուջեի տարեկան ցուցանիշները

(հազ. դրամ)

| Ծրագրի անվանումը |  | Տարեկան պլան | Տարեկան ճշտված պլան | Փաստ | Փաստացի ծախս |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը |  | 9 817 604,9 | 16 099 572,9 | 15 570 394,0 | 15 570 394,0 |
| 1049 | Ճանապարհային ցանցի բարելավում | 151 157,9 | 151 157,9 | 146 418,0 | 146 418,0 |
| 1212 | Տարածքային զարգացում | 0,0 | 5 578 837,0 | 5 153 614,5 | 5 153 614,5 |
| 1075 | Մշակութային ժառանգության ծրագիր | 21 853,3 | 21 853,3 | 18 210,8 | 18 210,8 |
| 1146 | Հանրակրթության ծրագիր | 8 809 162,2 | 9 220 875,6 | 9 199 231,6 | 9 199 231,6 |
| 1148 | Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր | 0,0 | 3 340,8 | 3 340,8 | 3 340,8 |
| 1192 | Կրթության որակի ապահովում | 276 746,9 | 278 805,7 | 253 375,8 | 253 375,8 |
| 1196 | Մարզերի մշակութային զարգացման ծրագիր | 1 397,8 | 1 397,8 | 967,8 | 967,8 |
| 1198 | Մշակութային և գեղագիտական դաստիարակության ծրագիր | 13 290,9 | 13 290,9 | 13 290,9 | 13 290,9 |
| 1015 | Սոցիալական փաթեթների ապահովում | 0,0 | 304 548,0 | 299 416,3 | 299 416,3 |
| 1009 | ՀՀ Արարատի մարզում տարածքային պետական կառավարում | 542 315,9 | 523 635,9 | 480 697,6 | 480 697,6 |

- ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

5.1 (1146-11001, 11002, 11003) ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ՝ ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին N 1937-Ն որոշման հավելվածի 7-րդ կետի հիման վրա 2023 թվականի հունվարին, ապրիլին և սեպտեմբերին, Աշխատակազմի և մարզի 107 ուսումնական հաստատությունների (դպրոցների) միջև կնքվել են սուբսիդիայի հատկացման պայմանագրեր:

5.1.1 Առկա է անհամապատասխանություն ԿԳՄՍ նախարարի՝ 2023 թվականի հունվարի 4-ի «2023 թվականին ըստ սովորողների թվի ֆինանսավորման բանաձևի գործակիցները հաստատելու մասին» N 03-Ա/2 հրամանի պահանջների հետ (որով սահմանված գործակիցները գործել են մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ը):

Աշխատակազմի կողմից նշված հրամանով մինչև 208 սովորող ունեցող միջնակարգ հանրակրթական դպրոցներում մեկ սովորողին ընկնող տարեկան գումարի հաշվարկման համար սահմանված՝ 1.77 գործակիցը նշված թվաքանակից ավելի սովորող ունեցող 8 միջնակարգ հանրակրթական դպրոցներում մեկ սովորողին ընկնող տարեկան գումարի հաշվարկներում կիրառելու արդյունքում, 2023 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին ավել է հաշվարկվել և հատկացվել 41,319.1 հազ. դրամ (հավելված 1):

5.2 (1212-12025) ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ԼՈՒԾՈՒՄ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

5.2.1 ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի շենքերի և շինությունների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով Աշխատակազմը 2023 թվականի մայիսին կազմակերպել է ԱՄ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-23/01-ԱՄ ծածկագրով գնման ընթացակարգը՝ «6» չափաբաժնով, 464,260.5 հազ. դրամ ընդհանուր գումարով:

Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է ՝

- Առկա է անհամապատասխանություն՝ ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման № 1 հավելված՝

- 2-րդ կետի պահանջի հետ, այն է՝ «Հրավերում և պայմանագրում հիմնական պայմանների ներառման, ինչպես նաև Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ պատվիրատուների համար սահմանված պահանջների կատարման պատասխանատվությունը կրում է պատվիրատուն»,

- 6-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերության պահանջի հետ, համաձայն որի պատվիրատուի ղեկավարը՝ «մարմնում գլխավոր քարտուղարն է կամ վերջինիս լիազորությամբ գլխավոր քարտուղարի տեղակալը․․․․»

- 23-րդ կետի 7-րդ ենակետի պահանջի հետ, այն է «շինարարական ծրագրերի կատարման համար անհրաժեշտ նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացն իրականացնում է պատվիրատուն.»

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի շենքերի և շինությունների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով Աշխատակազմի և կապալառուների միջև կնքվել են 5 պայմանագրեր, որոնց 3.1.8 կետով սահմանվել է, որ` սույն պայմանագրով նախատեսված պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատվիրատուի անունից կարող են իրականացվել այն մարմնի կողմից, որոնց ենթակայության և օգտագործման տակ գտնվում է տվյալ գույքը:

Աշխատակազմի և Արտաշատի համայնքապետարանի միջև 2023 թվականի սեպտեմբերի 7-ին կնքվել է պայամանագիր՝ ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի շենքերի և շինությունների հիմնանորոգման հետ կապված աշխատանքների ձեռք բերման համար կնքված բոլոր 5 պայմանագրերով նախատեսված Աշխատակազմին (պատվիրատուին) վերապահված իրավունքները և պարտականությունները Արտաշատ համայնքի ղեկավարին փոխանցելու մասին: Պայմանագրի կնքման համար հիմք է ընդունվել ՀՀ Կառավարություն 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 104-րդ կետը՝ այն է. «Կենտրոնացված կարգով գնումների կազմակերպումը, պայմանագրերի կնքումը, պայմանագրերի արդյունքների ընդունումը և դրանց դիմաց վճարումների կատարումն իրականացվում է սույն կարգով սահմանված պահանջներին համապատասխան, հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուր կազմակերպության կարիքի բավարարման համար ընտրված մասնակցի հետ վերադաս պատվիրատուն կնքում է առանձին պայմանագիր, որով պատվիրատուի (գնորդի) իրավունքների ու պարտականությունների իրականացումը վերապահվում է տվյալ կազմակերպությանը»:

Սակայն ՀՀ Կառավարություն 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 104-րդ կետը չէր կարող հիմք հանդիսանալ պատվիրատուին օրենսդրությամբ վերապահված իրավունքները և պարտականությունները համայնքի ղեկավարին փոխանցելու համար, քանի որ Աշխատակազմի ղեկավարը չի հանդիսանում Արտաշատ համայնքի ղեկավարի վերադաս պատվիրատու, ըստ այդմ գնումը չի կազմակերպվել կենտրոնացված կարգով և գործունեության տվյալ բնագավառը կարգավորող օրենսդրությամբ պատվիրատուի ղեկավարին վերապահված իրավունքներն ու պարտականություններն այլ մարմնի ղեկավարին, պայմանագրի հիման վրա փոխանցելու, լիազորություն տրված չէ։

- Առկա է անհամապատասխանություն`

ա) ՀՀ Կառավարություն 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 12-րդ կետի պահանջների հետ, ըստ որի՝ Պատասխանատու ստորաբաժանում կարող են սահմանվել պատվիրատուի`

1) համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումը, ենթակա մարմինը կամ համակարգման ոլորտում գործող կազմակերպությունը.

2) ձևավորած մասնագիտական խումբը, որի կազմում կարող են նաև ընդգրկվել այլ մարմինների կամ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ.

3) պաշտոնատար անձը, եթե տվյալ պատվիրատուն չունի համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

բ) ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների աշխատակազմերի կանոնադրությունները հաստատելու մասին» N 1550-Լ որոշմամբ հաստատված Հավելված 2-ի 36-րդ կետի պահանջների հետ, ըստ որի՝ Մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար գնումները կատարվում են «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: Գնումների գործընթացը համակարգում է գլխավոր քարտուղարը:

Աշխատակազմի գլխավոր քարտուղարի 2023 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 77-Ա հրամանով Աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչությունը սահմանվել է պատասխանատու ստորաբաժանում: 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ին ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի ղեկավարը Ե-3640 գրությամբ առաջարկել է պատասխանատու ստորաբաժանման կազմում ընդգրկել Արտաշատ համայնքի աշխատակազմի երեք աշխատողի և քաղաքապետարանի ենթակա ՀՈԱԿ-ի տնօրենին։ Աշխատազմի գլխավոր քարտուղարը (պատվիրատուի ղեկավար) 2023 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 249-Ա հրամանով փոփոխություն է կատարել պատասխանատու ստորաբաժանում սահմանելու մասին իր 2023 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 77-Ա հրամանում և սահմանել է նոր պատասխանատու ստորաբաժանում՝ կազմված բացառապես Արտաշատ համայնքի ղեկավարի առաջարկած անձանցից:

Այսպիսով, պատվիրատուի ղեկավարը Արտաշատ համայնքի ղեկավարի առաջարկած անձանց ոչ թե ընդգրկել է պատասխանատու ստորբաժանման կազմում, այլ նախկինում սահմանված՝ մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության փոխարեն, որպես պատասխանատու ստորաբաժանում սահմանել է համայնքի կողմից ներկայացրած պաշտոնատար անձանց:

3. Առկա են անհամապատասխանություններ ՀՀ Կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման`

ա) N 2 հավելվածի՝

- 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջների հետ՝ ելնելով քաղաքաշինական փաստաթղթերի նշանակությունից, ինչպես նաև դրանցով իրականացվող քաղաքաշինական օբյեկտների բարդությունից` իրականացվում են փորձաքննության հետևյալ տեսակները` 2) պետական համալիր փորձաքննություն` բարձր ռիսկայնության աստիճանի (IV կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտների մասով…:

- 16-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջների հետ՝ Պետական համալիր փորձաքննության ենթակա են` 3) N 4 հավելվածի N 3 ցանկով սահմանված բարձր ռիսկայնության աստիճանի (IV կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող կարևորագույն (այդ թվում` սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի կարևոր) նշանակություն ունեցող օբյեկտների ... նախագծային փաստաթղթերը:

բ) N 4 հավելվածի 3-րդ ցանկի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետի ա) պարբերության պահանջի հետ, որի համաձայն՝ հանրակրթական դպրոցները (տարրական, միջին,

հիմնական, ավագ, վարժարան և միջնակարգ դպրոց), հատուկ հանրակրթական դպրոցները, արտադպրոցական կրթադաստիարակչական և նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները և դրանց շենքերն ու շինությունները համարվում են կարևորագույն նշանակություն ունեցող օբյեկտներ:

Արտաշատ քաղաքի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոցը՝ համաձայն կանոնադրության, ունի արտադպրոցական կրթադաստիարակչական հաստատության կարգավիճակ և վերը նշված որոշման համաձայն դասակարգվում է որպես IV կատեգորիայի՝ բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ։ Սակայն դրա կապիտալ վերանորոգման համար պահանջվող գնման ընթացակարգի փաստաթղթերում պատվիրատուի կողմից այն զետեղվել է որպես միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ (III կատեգորիա): Նշված կատեգորիայի սահմանման համար հիմք հանդիսացած որևէ փաստաթուղթ հաշվեքննությանը չի ներկայացվել:

Փաստորեն, IV կատեգորիայի՝ բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտ հանդիսացող արտադպրոցական կրթադաստիարակչական հաստատության կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող նախագծային փաստաթղթերը պետական համալիր փորձաքննության չեն ենթարկվել։

Աշխատակազմի առարկությունը, բացատրություն․

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի նոյեմբերի 30-ի Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտները սահմանելու մասին N 1243-Ն հրամանով սահմանված հավելվածի 1-ին կետի 17-րդ ենթակետի համաձայն որպես հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտ սահմանված են մարզադաշտերը՝ 5000 և ավելի տեղով: Տվյալ պարագայում Արտաշատի մարզադաշտի տարողությունը ըստ նստատեղերի քանակի կազմում է 1760 տեղ:

Հաշվեքննողի մեկնաբանությունները

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 1243-Ն հրամանը տրվել է ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման հիման վրա և հրամանի 2-րդ կետի 8-րդ ենթակետի համաձայն «Կարևոր նշանակության օբյեկտներն են` .․․ արտադպրոցական դաստիարակություն և շարունակական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների,… շենքերն ու շինությունները»:

Տվյալ հաստատությունում կապիտալ վերանորոգման է ենթարկվել ոչ միայն մարզադաշտը, այլ ամբողջ մարզադպրոցը։

- Առկա են անհամապատասխանություններ.

- ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2019 թվականի մարտի 13-ի N 254-Ն հրամանի պահանջների հետ, համաձայն որի հիմնարկի կրեդիտորական պարտքերն արտացոլվում են հաշվետվության օրինակելի Ձև Հ-4-ում:

- Ստորև ներկայացվող պայմանագրերի 8.5 կետի պահանջների հետ, ըստ որի՝ Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է.

Աշխատակազմի և Հուսալի շինարար ու Ավետիս-խեցի ՍՊ ընկերությունների միջև 2023 թվականի հունիսի 15-ին կնքվել է ԱՄ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-23/01-ԱՄ-2 պայմանագիրը՝ 255,286.89 հազ. դրամ գումարով, որով կատարողները ստանձնել են՝ պայմանագրի N1 և N 1.1 հավելվածներով սահմանված, ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի տրիբունայի կառուցման (2-րդ չափաբաժին՝ 188,406.48 հազ.դրամ) և տրիբունայի ծածկի կառուցման (3-րդ չափաբաժին՝ 66,880.41 հազ.դրամ ) աշխատանքները:

Կապալառուն 2023 թվականի սեպտեմբերի 15-22-ը ընկած ժամանակահատվածում երկու անգամ դիմել է Արտաշատ համայնքի ղեկավարին հայտնելով, որ նախագծի և ծավալաթերթի միջև առկա շեղումներով պայմանավորված անհրաժեշտ է իրականացնել նախագծով չնախատեսված նոր աշխատանքներ։ Արտաշատ համայնքի ղեկավարը 25.09.2023 թվականի Ե-3953 գրությամբ դիմել է Գ.Վ.Շին Նախագիծ ՍՊԸ տնօրենին՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու համար։

Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ պայմանագրում (նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում) փոփոխություններ չեն կատարվել։ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներից (2-րդ չափաբաժնով նախատեսված) չի կատարվել 33,378.23 հազ. դրամ գումարի չափով աշխատանքներ: Այդ աշխատանքների փոխարեն կատարվել է նախագծով չնախատեսված այլ աշխատանքներ՝ նույն գումարի չափով (որը պայմանավորված է շուրջ 1150 քմ մակերեսով տրիբունայի հիմնանորոգման աշխատանքների փոխարեն նախկին տրիբունայի քանդման և նորի կառուցման հանգամանքով):

Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է նաև, որ պայմանագրի (3-րդ չափաբաժին՝ 66,880.41 հազ.դրամ) աշխատանքների կատարման մասով ներկայացվել և պատվիրատուի կողմից ընդունվել է 63,894.7 հազ.դրամ գումարի չափով կատարողական ակտեր: Պարզվել է, որ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներից չի կատարվել 8,799.76 հազ. դրամի չափով աշխատանքներ, որոնց փոխարեն կատարվել են ծավալաթերթով չնախատեսված՝ 5,814․05 հազ․ դրամի չափով այլ աշխատանքներ։

Արդյունքում, Պայմանագրի՝ 2-րդ և 3-րդ չափաբաժիններով ընդամենը 39,192.28 հազ. դրամ (33,378.23 հազ. դրամ + 5,814․05 հազ. դրամ) չնախատեսված աշխատանքների կատարման դիմաց վճարվել է 27,385.1 հազ. դրամ, իսկ 11,807.1 հազ. դրամը, հաշվեքննությամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանում, չի վճարվել և որպես կրեդիտորական պարտք չի ձևակերպվել:

Աշխատակազմի առարկությունը, բացատրություն․

Տրիբունային քանդման և նոր տրիբունայի կառուցման համար համայնքի կողմից ներկայացված է եղել փորձաքննություն անցած նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, իսկ տվյալ գործառույթը իրականացվել է տվյալ փաստաթղթերի և հետագայում դրա մեջ կատարված փոփոխությունների համաձայն: Այլ հարց է, որ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման պայմանագրի կից տեխբնութագրի և բուն փաստաթղթերի միջև առկա է եղել անհամապատասխանություն, իսկ տվյալ փաստաթղթերը ներկայացված են եղել համայնքի կողմից: Նոր տրիբունայի կառուցման ժամանակ կատարվել են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փոփոխություններ…: Տվյալ փոփոխության հարցը ևս քննարկվել և համաձայնեցվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ:

Հաշվեքննողի մեկնաբանությունները

Աշխատակազմի կողմից ներկայացված բացատրությունները և պարզաբանումները չեն բխում հաշվեքննության չափանիշ հանդիսացող վերը նշված իրավական ակտերով սահմանված պահանջներից, քանի որ չեն  ներկայացվել հաշվեքննությամբ արձանագրված շինարարական աշխատանքներում կատարված փոփոխությունները համաձայնագրերի միջոցով չիրականացնելու, ինչպես նաև կրեդիտորական պարտքերը չճանաչելու և հաշվետվությամբ չարտացոլելու հիմնավորումները ։

5.2.2 «ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի տարածքի բարեկարգման աշխատանքների կատարման պայմանագիր։

Առկա են անհամապատասխանություններ.

- ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջների հետ, ըստ որի՝ Արգելվում է պայմանագրում, … կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են …, աշխատանքների … ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման: Արհեստական են համարվում հետևյալ փոփոխությունները` 3) պայմանագրով նախատեսված …, աշխատանքների … փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող …, աշխատանքներով …, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում են պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը: …Պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսի շրջանակում փոխարինումը կարող է կատարվել, եթե առկա է պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունն այն մասին, որ փոխարինումը հանգեցնում է պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը:

- Պայմանագրի 8.5 կետի պահանջների հետ, ըստ որի՝ Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը

ՀՈԱԿ-ի տարածքի բարեկարգման աշխատանքների կատարման նպատակով 2023 թվականի հունիսի 16-ին «Գարանտ Կապիտալ Ստրոյ» ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է պայմանագիր՝ 68,853․2 հազ․ դրամ գնով:

Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ ՀՈԱԿ-ի տարածքի բարեկարգման աշխատանքների պայմանագրի կատարման արդյունքների հանձնման-ընդունման թիվ 1 և 2 արձանագրություններում առկա են պայմանագրով նախատեսված ծավալների շեղումներ: Մասնավորապես, կատարողական ակտերում ի հայտ են եկել 13,255․6 հազ․ դրամի պակասեցման և նույն գումարի չափով ավելացման աշխատանքներ: Ընդ որում պակասեցված 12,695․3 հազ․ դրամի չափով աշխատանքներ փոխարինվել են այլ բնութագրեր ունեցող նոր աշխատանքներով, որը կազմում է պայմանագրի գնի 18,4 տոկոսը:

Բացի այդ բացակայում է պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունն այն մասին, որ պայմանագրով նախատեսված …, աշխատանքների … փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող …, աշխատանքներով փոխարինումը հանգեցնում է պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը:

Նշված փոփոխությունները չեն կատարվել համաձայնագրերի կնքման միջոցով:

Աշխատակազմի կողմից առարկություն, բացատրություն չի ներկայացվել։

5.2.3 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2019 թվականի մարտի 13-ի N 254-Ն հրամանի պահանջների հետ, համաձայն որի հիմնարկի կրեդիտորական պարտքերն արտացոլվում են հաշվետվության օրինակելի Ձև Հ-4-ում:

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 526-Ն որոշման 112-րդ կետի 5-րդ ենթակետի հիման վրա կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսի չափով հաշվարկված և չվճարված 37,461.9 հազ. դրամ գումարները որպես կրեդիտորական պարտք չեն ձևակերպվել և 2023 թվականի տարեկան հաշվետվությամբ չեն արտացոլվել:

5.3 (1009-11001) ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

«ՀՀ Արարատի մարզպետարանի կողմից տարածքային պետական կառավարման ապահովում» միջոցառման շրջանակներում Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» 411100` 350,400.0 հազ. դրամ, Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ» 411200՝ 51,642.4 հազ. դրամ և Քաղաքացիական, դատական և պետական այլ ծառայողների պարգևատրում» 411300՝ 23,502.2 հազ. դրամ հոդվածներով ընդամենը՝ 425,544.6 հազ. դրամ գումարով բյուջետային ծախսերի հաշվեքնությամբ արձանագրվել է, որ.

5.3.1 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի ա» պարբերությամբ սահմանված պահանջի նկատմամբ, համաձայն որի՝ հարկի… հաշվարկը կատարվում է հաշվառման հաշվեգրման մեթոդով: Հաշվառման հաշվեգրման մեթոդը նշանակում է, որ՝ հարկ վճարողը եկամուտների և ծախսերի հաշվառումն իրականացնում է՝ ելնելով իր կողմից այդ եկամուտների ստացման իրավունքը ձեռք բերելու կամ իր համար այդ ծախսերը ճանաչելու պահից՝ անկախ հատուցումների ստացման կամ վճարումների կատարման պահից։

Հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակահատվածում պարգևատրումների գծով ծախսերը և աշխատողների՝ այդ եկամուտները չի ճանաչվել Աշխատակազմի համապատասխան հրամաններով, սահմանված՝ պարգևատրումների ստացման իրավունքը ձեռքբերելու և ըստ այդմ ծախսերը ճանաչելու ամիսներին։ Հարկային մարմին ներկայացրած եկամտային հարկի (աշխատակիցների ամսական հաշվեգրված եկամտի) և սոցիալական վճարի ամսական ամփոփ հաշվարկների հաշվետվությունները կազմվել են վերը նշված պահանջներին ոչ համապատասխան: Օրինակ՝

- «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 49-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն՝ «10) Սույն հոդվածով սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակումների դեպքում քաղաքացիական ծառայողը կիսամյակային հաշվետվությունների կամ կիսամյակային կատարողականների արդյունքով ստանում է պարգևատրումներ, եթե կիսամյակային հաշվետվությունները կամ կիսամյակային կատարողականները գնահատվել են դրական:…»:

- Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների 2022 թվականի 2-րդ կիսամյակի համար պարգևատրումը հատկացվել է Աշխատակազմի գլխավոր քարտուղարի 2023 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 08-Ա հրամանով։ Սակայն պարգևատրվողների եկամուտը ճանաչվել և հարկվել է վճարումների կատարման՝ փետրվարին։ ՀՀ Արարատի մարզպետի և Աշխատակազմի գլխավոր քարտուղարի 2023 թվականի փետրվարի 16-ի համապատասխանաբար՝ 28-Ա որոշման և 23-Ա հրամանի համաձայն աշխատակազմի աշխատողները պարգևատրվել են հրամանի տրման նախորդ՝ հունվար ամսվա համար: Վճարումները կատարվել են հրամանի տրման (եկամուտների ստացման իրավունքը ձեռք բերելու) ամսին՝ փետրվարին։ Սակայն աշխատողների եկամուտները ճանաչվել և հարկվել են հրամանի տրման նախորդ՝ հունվարի հաշվարկներով։ Նույնաբավանդակ անհամապատասխանություն արձանագրվել է հաշվետու տարվա ընթացքում 34 դեպքերում վճարված պարգևատրումների գծով աշխատողների եկամուտների ճանաչման և հարկման գործընթացները կարգավորող իրավական նորմերի նկատմամբ։

Վերոգրյալ անհամապատասխանությունները հանգեցրել են Աշխատակազմի կողմից հարկային մարմին ներկայացրած եկամտային հարկի (աշխատակիցների ամսական հաշվեգրված եկամտի) և սոցիալական վճարի ամսական ամփոփ հաշվարկների հաշվետվությունների ոչ էական չափերով խեղաթյուրումների։ Ընդ որում, նշված հաշվետվությամբ չի արտացոլվել նաև Աշխատակազմի գլխավոր քարտուղարի 2023 թվականի մարտի 9-ի 35-Ա հրամանով տրված՝ 1,274,0 հազ․ դրամ ընդհանուր գումարով պարգևատրումները։

Միաժամանակ, պետք է նշել նաև, որ վերը նշված անհմապատասխանությունները չեն հանգեցրել ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2019 թվականի մարտի 13-ի N 254-Ն հրամանով սահմանված բյուջեի կատարման ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխան ցուցանիշների խեղաթյուրումների։

5.3.2 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված պահանջի նկատմամբ։

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ ամենամյա արձակուրդի համար աշխատավարձի վճարումն իրականացվում է ոչ ուշ, քան ամենամյա արձակուրդն սկսելուց երեք օր առաջ, իսկ եթե դա հնարավոր չէ գործատուից անկախ պատճառներով, ապա ամենամյա արձակուրդն սկսելու՝ աշխատողի դիմումում նշված ժամկետից հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե աշխատողի համար հաշվարկված աշխատավարձը սահմանված ժամկետում չի վճարվում աշխատողից անկախ պատճառներով, ապա ամենամյա արձակուրդը երկարաձգվում է այնքան օրով, որքան օրով երկարաձգվել է աշխատավարձի վճարումը, և երկարաձգված ժամանակի համար վճարումը կատարվում է այնպես, ինչպես ամենամյա արձակուրդի համար:

Հաշվեքննության ենթարկված վարչական և հայեցողական, քաղաքացիական աշխատանք կատարող, ինչպես նաև տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց ամենամյա արձակուրդի տրամադրման և աշխատավարձի վճարման վերաբերյալ տեղեկատվության հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ առկա է թվով 40 արձակուրդային վճարման դեպք, որից 27 դեպքում չի պահպանվել վերը նշված պահանջը:

Աշխատակազմի կողմից առարկություն, բացատրություն չի ներկայացվել:

Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպումը և վարումը.

5.3.3 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ ֆինանսների նախարարի 23․07․2014թ․-ի «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների կողմից հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» թիվ 463-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի աղյուսակի 3-րդ խմբի պահանջի հետ, ըստ որի՝ Հանրային հատվածի կազմակերպությունների կողմից հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցման հաշվետու ժամանակաշրջանի սկիզբն է 2018 թվականի հունվարի 1-ը։

Աշխատակազմում, հաշվեքննության ավարտի օրվա դրությամբ, անցումը հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին ապահովված չէ։

Արձանագրվել է նաև, որ Աշխատակազմում հաշվապահական հաշվառումը չի իրականացվում համապատասխան համակարգչային ծրագրով, այն դեպքում երբ 2023թ․ մարտի 7-ին դուրս գրված թիվ Ա 6362105030 հարկային հաշվով ՀԾ-Հաշվապահ 7 մեկ աշխատատեղի համար համակարգի տարեկան սպասարկման համար վճարվել է 95,0 հազ․ դրամ։

Աշխատակազմի կողմից առարկություն, բացատրություն չի ներկայացվել:

6. ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԽԵՂԱԹՅՈՒՐՈՒՄՆԵՐ

Սույն եզրակացության «Արձանագրված անհամապատասխանություններ» բաժնում հանրակրթության և մարզերում առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծում ծրագրային միջոցառումների գծով արձանագրված անհամապատասխանությունները հանգեցրել են 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունների համապատասխան ցուցանիշների հետևյալ՝ ոչ էկան չափերով խեղաթյուրումների: Մասնավորապես.

6.1 Սույն ընթացիկ եզրակացության 5.1.1 կետում արձանագրված անհամապատասխանությունը հանգեցրել  է նշված հաշվետվություններում սուբսիդիայի գծով ծախսերի 41,319.1 հազ. դրամի չափով խեղաթյուրման:

6.2 Սույն ընթացիկ եզրակացության 5.2.1 և 5.2.3 կետերում արձանագրված անհամապատասխանությունները հանգեցրել են  «Հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին” հաշվետվությունում (Ձև Հ-4) կրեդիտորական պարտքերի խեղաթյուրման՝ 49,269.0 հազ. դրամի չափով ( 11,807.1+37,461.9):

7. ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԱՅԼ ՓԱՍՏԵՐ

7.1 2023 թվականի սեպտեմբերի 11-ին կնքված համաձայնագրերով փոփոխություններ են կատարվել 2023 թվականի հունվարի 10-ին  107 դպրոցների հետ կնքված պայմանագրերի 1.1 կետում՝ փոփոխելով սովորողների թվաքանակները: Պայմանագրերով և համաձայնագրերով սահմանված սովորողների թվերի համեմատությամբ պարզվել է, որ հունվարի 10-ի և սեպտեմբերի 11-ի դրությամբ, աշակերտների թվի փոփոխություն առկա չէ, քանի որ համաձայնագրերով փոփոխված ցուցանիշներն ի սկզբանե սահմանված չեն եղել կնքված պայմանագրերում: Օրինակ, 2023 թվականի հունվարի 10-ին ՀՀ Արարատի մարզի ք. Արտաշատի թիվ 5 հիմնական դպրոցի հետ կնքված թիվ 23/Կ-5 պայմանագրի 1.1 կետով սովորողների թվաքանակն ըստ միջոցառումների սահմանված է հետևյալ թվաքանակներով՝

Տարրական ընդհանուր կրթության տրամադրում՝ 446 աշակերտի համար:

Հիմնական ընդհանուր կրթության տրամադրում՝ 499 աշակերտի համար:

Համաձայնագրի 1.1 կետով փոփոխություններ են կատարվել պայմանագրի 1.1 կետում՝ Տարրական ընդհանուր կրթություն 444.333 աշակերտի համար բառերը փոխարինվել է 446 աշակերտի բառերով,

Հիմնական ընդհանուր կրթություն 510.667 աշակերտի համար բառերը փոխարինվել են 499 աշակերտի համար բառերով

Արդյունքում չեն պահպանվել պայմանագրերի նշված կետի պահահանջները, քանի որ համաձայնագրերով սահմանված թվաքանակները, բոլոր դեպքերում, համընկնում են պայմանագրերով ի սկզբանե սահմանված թվաքանակներին։

7.2 Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված է, որ Մրցույթը հայտարարվում է քաղաքացիական ծառայության պաշտոնը թափուր մնալուց հետո` երեք ամսվա ընթացքում: Եթե հայտարարված մրցույթին մասնակցելու համար ոչ մի դիմում չի ներկայացվել, կամ ներկայացված բոլոր դիմումներում առկա է սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկը, ինչպես նաև եթե մրցույթին մասնակցելու համար դիմում ներկայացրած անձանցից ոչ մեկը չի ներկայացել, կամ մրցույթի մասնակիցներից ոչ մեկը չի հաղթահարել թեստավորման փուլը, կամ թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցներից ոչ մեկը չի ներկայացել հարցազրույցի փուլին, կամ հարցազրույցի փուլ անցած մասնակիցներից ոչ մեկը չի հաղթահարել հարցազրույցի փուլը կամ հաղթահարել է հարցազրույցի փուլը և պաշտոնի նշանակման համար դիմում չի ներկայացրել, ապա տվյալ պաշտոնի համար մրցույթ հայտարարվում է մեկ ամսվա ընթացքում:

Արարատի մարզպետի 2023 թվականի մայիսի 30-ին թիվ 104-Ա որոշմամբ հաստատված հաստիքացուցակի համաձայն Աշխատակազմի հաստիքների ընդհանուր թվաքանակը կազմել է 98 հաստիք։

| Պաշտոնների անվանում | Թվաքանակ |
| --- | --- |
| Վարչական և հայեցողական պաշտոններ | 9 |
| Քաղաքացիական ծառայողներ | 71 |
| Քաղաքացիական աշխատանք կատարող անձինք | 18 |
| Ընդհանուր | 98 |

Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ 2023 թվականին, տարեկան հաշվարկով, առկա է շուրջ 37.2% քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ: 2023 թվականի հունվար-հունիս և նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին 26 թափուր հաստիքները համալրելու նպատակով մրցույթներ չեն հայտարարվել:

Աշխատակազմի առարկություն, բացատրություն.

Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնների համար մրցույթներ չեն հայտարարվել՝ հաշվի առնելով  2023 թվականի ընթացքում  Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետի աշխատակազմում սպասվելիք կառուցվածքային փոփոխությամբ պայմանավորված հաստիքների կրճատման հանգամանքը:

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ կառուցվածքային փոփոխություններից հետո թափուր մնացած հաստիքների համալրման համար օրենքով սահմանված կարգով հայտարարվել են մրցույթներ:

Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը՝

Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների աշխատակազմերի կանոնադրությունները հաստատելու մասին N 1550-Լ որոշմամբ, իսկ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի հաստիքացուցակը հաստատվել է 2023 թվականի մայիսի 30-ին: Ինչ վերաբերում է հայտարարված մրցույթներին, ապա դրանք վերաբերվում են 2024 թվականին:

7.3 Ներքին աուդիտի ծառայությունների ձեռքբերում.

- Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջի համաձայն՝ Գնման առարկայի բնութագրերը պետք է ամբողջությամբ և հստակ նկարագրեն ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության հատկանիշները, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայմանները` բացառելով տարակերպ մեկնաբանությունը:

- ՀՀ կառավարություն 2017 թվականի 4 մայիսի Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին թիվ 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 43-րդ կետի պահանջի համաձայն՝ Հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ, քան հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը տեղեկագրում պետք է հրապարակի նիստի/երի արձանագրությունները:

Աշխատակազմի կարիքների համար ներքին աուդիտի ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով Աշխատակազմի կողմից ԱՄ-ԷԱՃԾՁԲ-23/2-ԱՄ ծածկագրով կազմակերպվել է գնման ընթացակարգ: Ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով, պահանջվող տեխնիկական բնութագրի կազմման համար հիմք է ընդունվել ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2020 թվականի հուլիսի 15-ի Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի ներքին աուդիտի ծառայության ձեռքբերման համար գնման հայտում ներառվող բնութագրին ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին թիվ 204-Լ հրամանը: Հրավերի և կնքված պայմանագրի հաշվեքննությամբ արձանագրվել է հետևյալը.

Հրավերին կից տեխնիկական բնութագրում նշված է, որ Աուդիտի միջավայրի տարրերը, որոնք կոչվում են միավորներ (այսուհետ՝ Միավորներ), ներառում են. 1)մարզպետարանի ենթակայության կազմակերպությունները` 144 (որից 2 թանգարան, իսկ մնացածը դպրոցներ) պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները (ՊՈԱԿ),…..: Սակայն, հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ Աշխատակազմի ենթակայությամբ գործում են 107 դպրոցներ: Ավելին, նույն տեխնիկական բնութագրով նշված է ՀՀ Արարատի մարզպետարանում Ներքին աուդիտի ենթակա միավորների անվանումները, որոնց թիվը գերազանցում է 200-ը: Բացի այդ, հրավերով հստակեցված չէ նաև ներքին աուդիտը ընդգրկվող ժամանակաշրջանը: Արդյուքնում հրավերը կազմելիս չեն պահպանվել Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները:

Հաշվեքննության ընթացքում արձանագրվել են, որ հայտերի բացման և գնահատման նիստի/երի արձանագրությունները հրապարակված չեն, իսկ հայտերի բացման և գնահատման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունը հրապարակվել է 2024 թվականի մարտի 20-ին: Արդյունքում չեն պահպանվել հիշյալ որոշման 43-րդ կետի պահանջները:

Հրավերով սահմանված է եղել նաև, որ՝

- Կատարողը (Ծառայություն մատուցողը) պետք է՝ կատարի ներքին աուդիտի կոմիտեի քարտուղարի պարտականությունները, հաշվետու լինի Ղեկավարին և ներքին աուդիտի կոմիտեին…., Ղեկավարին ու ներքին աուդիտի կոմիտեին ներկայացնի ներքին աուդիտի մասին օրենսդրությամբ նախատեսված հաշվետվությունները և այլն: Սակայն հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ ներքին աուդիտի կոմիտե չի ձևավորվել: Արդյունքում, չեն պահպանվել հրավերով և կնքված պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրով սահմանված դրույթները:

- կնքվելիք պայմանագրով ծառայության մատուցման ժամկետը սահմանվում է առնվազն 12 ամիս, որի հաշվարկը չի ներառում պատվիրատուի կողմից հաշվետվությունները հաստատելու հետ կապված ժամկետները: Հաշվետվությունները ներկայացվում են յուրաքանչյուր երեք ամիսը մեկ՝ մինչև հաջորդող առաջին ամսվա 15-րդ օրը: Մատուցված ծառայության դիմաց վճարումներն իրականացվում են յուրաքանչյուր անգամ ներկայացված հաշվետվությունը հաստատվելու դեպքում՝ պայմանագրով նախատեսված վճարման ժամանակացույցով սահմանված ամսին: Ընդ որում, եթե պայմանագրի գործողության ժամկետը չի ավարտվում տվյալ բյուջետային տարվա ընթացքում, ապա ծառայությունների մատուցման շարունակությունն ապահովելու նպատակով հաջորդող բյուջետային տարում կնքվող համաձայնագրով նախատեսվում է նաև, որ դրա պահանջները կիրառվում են տվյալ տարվա հունվարի 1-ից կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների վրա, իսկ վճարումն իրականացվում է այդ տարում ծառայության ձեռք բերման համար նախատեսված հատկացումների հաշվին: Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ նշված ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ԳԼՈԲ ԱՈՒԴԻՏ ՍՊԸ-ի հետ 2023 թվականի ապրիլի 12-ին ԱՄ-ԷԱՃԾՁԲ-23/2-ԱՄ-1 ծածկագրով կնքվել պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր: Պայմանագրով ծառայության մատուցման ժամկետ է սամանվել 15.12.2023 թվականը, իսկ որպես լրացուցիչ պայման նշված է, որ՝ ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը: Արդյունքում կնքված պայմանագրով ծառայության մատուցման ժամկետը սահմանվել է առավելագույնը 8.5 ամիս՝ առնվազն 12 ամսվա փոխարեն, որով չեն պահպանվել ինչպես հրավերով, այնպես էլ կնքված պայմանագրի տեխնիկական բնութագրով նախատեսված պահանջները:

Աշխատակազմի կողմից առարկություն, բացատրություն չի ներկայացվել:

7.4 ՀՀ կառավարութան 2006 թվականի նոյմեբերի 16-ի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին թիվ 1708-Ն որոշման հավելված 4-ով հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների տրամադրման գործընթացում միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից հավանության արժանացած ծրագրերի իրականացման, հսկողության, մշտադիտարկման և ավարտի փաստագրման ձև-ը, համաձայն որի Մարզպետի աշխատակազմը մի շարք գործողությունների նկատմամբ իրականացնում է մշտադիտարկում և գնահատում:

Աշխատակազմի կողմից իրականացված մշտադիտարկման և գնահատման վերաբերյալ սույն թվականի սեպտեմբերի 23-ին հարցում է ուղարկվել Աշխատակազմ, որի պատասխանը ստացվել է սույն թվականի սեպտեմբերի 26-ին: Ներկայացված փաստաթղթերի հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/17, ԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/26, ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27, ԱՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/31, ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-22/26, ԱՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/40, ԱՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/31 և ՀՀ ԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/27 ծածկագրերով գնման գործընթացների կազմակերպման ընթացքում Աշխատակազմը, մշտադիտարկման արդյունքում չի իրականացրել գնահատում: Բացի այդ, հատկացված սուբվենցիաների շրջանակներում համայնքների կողմից կազմակերպված գնման գործընթացների ընթացքում սահմանված պատասխանատու ստորաբաժանման կազմում ընդգրկված չեն մարզպետարանի մասնագետներ, որի պահանջը սահմանված է վերոհիշյալ որոշմամբ:

Հաշվեքննության ենթարկելով հատկացված սուբվենցիաների շրջանակներում համայնքների կողմից կազմակերպված գնման գործընթացների արդյունքներով կնքված պայմանագրերի, դրանց կատարման և ընդունման վերաբերյալ Աշխատակազմում, ինչպես նաև gnumner.am կայքում առկա փաստաթղթերը, արձանագրվել է հետևյալը.

7.4.1 Պայմանագիր ԱՄ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-23/04-ԱՄ, «ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ:

Աշխատանքների կատարման նպատակով 2023 թվականի հունիսի 30-ին «Նավիտաս» ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրի արժեքը կազմել է՝ 84,999․6 հազ․ դրամ, ավարտը՝ 2023 թվականի հոկտեմբերի 27։

Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ Արտաշատ համայնքի և «Նավիտաս» ՍՊԸ-ի միջև 2023 թվականի հոկտեմբերի 20-ին կնքվել է թիվ 2 համաձայնագիրը՝ պայմանագրով սահմանված ժամկետը երարաձգելու վերաբերյալ: Նշված համաձայնագրի համար հիմք են հանդիսացել Աշխատակազմին վերապահված իրավունքները և պարտականությունները Արտաշատ համայնքի ղեկավարին փոխանցելու (պատվիրակելու) վերաբերյալ Աշխատակազմի գլխավոր քարտուղարի և Արտաշատ համայնքի ղեկավարի միջև կնքված պայմանագիրը, ինչպես նաև Աշխատակազմի և «Նավիտաս» ՍՊԸ-ի միջև 27/09/2023 թվականի կնքված թիվ 1 համաձայնագիրը: Հարկ է նշել, որ ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ գրությունը ՍՊ ընկերության կողմից Արտաշատի համայնքապետարան է մուտքագրվել 2023 թվականի հոկտեմբերի 25-ին (կնքելուց 5 օր անց), որի արդյունքում համաձայնագիրը կնքվել է առանց սահմանված ժամկետում ներկայացված առաջարկության:

Համաձայն ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված Կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի՝…4)… նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել՝ մինչև պայմանագրով ի սկզբանե սահմանված ժամկետը լրանալը` պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը, իսկ առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ:

Արդյունքում պարզվել է նաև, որ 2024 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ չեն կատարվել 13,444.9 հազ. դրամի չափով աշխատանքներ և պատվիրատուն չի իրացրել պայմանագրի 3.1.2 կետով վերապահված իրավունքը, այն է՝ կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

7.4.2 Պայմանագիր ԱՄ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-23/05-ԱՄ, «ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Թումանյան 7/2-1 հասցեում գտնվող բացօթյա ամֆիթատրոնի» վերակառուցման աշխատանքներ։

Վերակառուցման աշխատանքների կատարման նպատակով 2023 թվականի օգոստոսի 11-ին «Վիրգիշինա» ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է պայմանագիր, արժեքը՝ 207,639․0 հազ․ դրամ, ավարտը՝ 2024 թվականի մարտի 5։

Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ վերակառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերի համաձայն՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետում իրականացվել են կատարման ենթակա աշխատանքների շուրջ՝ 95%-ը, ըստ այդմ 2024 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ դեռևս կատարված չեն՝ 10,381.9 հազ. դրամ արժեքով շինարարական աշխատանքները։ Արդյունքում պատվիրատուն չի իրացրել պայմանագրի 3.1.2 կետով վերապահված իրավունքը, այն է՝ կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

Աշխատակազմի առարկություն, բացատրություն

Տվյալ պարագայում հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գումարը տարվա վերջ հետ է վերադարձվել պետական բյուջե, ուստի նոր ժամկետը հաշվարկվել է կրկին գումարը հատկացնելուց հետո, որը տվյալ պարագայում ժամկետի մեջ է:

Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը.

Առարկությունը, բացատրությունը չի բխում տվյալ հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության պահանջներից, քանի որ, ինչպես արձանագրվել է 2024 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կատարվել են աշխատանքների 95%-ը: Համաձայն պայմանագրի աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել մինչև՝ 2024 թվականի մարտի 5-ը: Սակայն 2024 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ աշխատանքները չեն ավարտվել։ Պայմանագրի ժամկետի փոփոխության վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ հաշվեքննող խմբին չի ներկայացվել:

7.4.3 Աշխատակազմից ստացված տեղեկատվության համաձայն, Արարատ համայնքի Ավշար բնակավայրի մանկապարտեզի 3-րդ և 4-րդ մասնաշենքերի, ապաստարանի կառուցում և հարակից տարածքի բարեկարգում սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման նպատակով 2023 թվականի ընթացքում հատկացվել է 172,270.0 հազ․ դրամ, որի շրջանակում ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-21/9 ծածկագրով կնքված պայմանագի անբաժանելի մաս կազմող ժամանակացույցի համաձայն, շինարարական աշխատանքները ենթակա էին կատարման 2023 թվականին, սակայն 2024 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ դեռևս ավարտված չեն: 2024 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ առկա է 120,960.0 հազ. դրամ (շուրջ 70,2%) գումարի չափով հանձնման-ընդունման արձանագրություններ:  Արդյունքում պատվիրատուն չի իրացրել պայմանագրի 3.1.2 կետով վերապահված իրավունքը, այն է՝ կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

7.4.4 ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 13-րդ կետի համաձայն՝ Ավարտված շինարարական օբյեկտի, ինչպես նաև ինժեներական ենթակառուցվածքի ցանցերին օբյեկտի միացումները և ինժեներական համակարգերի փորձարկումների արդյունքների համապատասխանությունը հաստատված նախագծին և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին ու ստանդարտներին հավաստվում է ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողովի ակտով և փաստագրվում ավարտական ակտով (շահագործման թույլտվությամբ)…:

Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ 2023 թվականին սուբվենցիոն 10 ծրագրերի իրականացման համար համայնքներին հատկացվել է 645,104.8 հազ. դրամ, սակայն շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո շինարարության թույլտվություններով սահմանված ժամկետներում չեն կազմվել ավարտված շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտերը, ավարտական ակտերը, չկան օբյեկտների շահագործման թույլտվությունները: Ավարտական ակտերը սահմանված ժամկետներում չկազմելու պատճառները մանրամասն նկարագրված են Հավելված 4-ում:

7.4.5 ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 11-ի N 479-Ն որոշման հավելվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն՝ հանրային ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքներ են` … բյուջետային հատկացումների միջոցով ֆինանսավորվող ենթակառուցվածքները, ինչպիսիք են … ճանապարհները, ջրամատակարարման, ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման համակարգերը, էներգամատակարարման … և հանրությանը ծառայություններ մատուցելու նշանակություն ունեցող այլ հանրային բնույթի ենթակառուցվածքները: Սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման արդյունքում ստեղծվել են հանրային ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքներ, որոնք շահագործման կամ սպասարկման նպատակով համայնքների կողմից պայմանագրեր կնքելուց հետո տրամադրվում են համապատասխան օպերատորներին: ՀՀ կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 351-Ն հրամանի Հավելված N 1-ի, 2-րդ կետով սահմանվել է, որ Անշարժ գույքի օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումն իրականացվում է անշարժ գույքի միավորների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար օրենքով սահմանված կարգով` անշարժ գույքի օբյեկտների առանձնահատկությունների հաշվառմամբ…: Նշված հրամանի համաձայն՝ ենթակառուցվածքները որպես անշարժ գույքի օբյեկտների առանձին տեսակներ ենթակա են պետական գրանցման:

Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ պետական բյուջեից համաֆինանսավորման արդյունքում կառուցված՝ 204,660.5 հազ. դրամ արժեքով գազատարները, 811,621.0 հազ. դրամ արժեքով ոռոգման, 231,417.0 հազ. դրամ արժեքով ջրահեռացման և 59,985.5 հազ. դրամ արժեքով ջրամատակարարման համակարգերի նկատմամբ չեն իրականացվել իրավունքների պետական գրանցում և որպես այդպիսին չեն ներառվել բնակավայրերի սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկում, բացի այդ համայնքների հաշվեկշիռներում վերը նշված հանրային ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքները ենթակա են հաշվառման, որպես անշարժ գույքի օբյեկտի առանձին տեսակներ։

7.4.6 ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման N3 հավելվածի համաձայն՝ սուբվենցիայի տրամադրման հայտերում նշվում են Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացման և Ծրագրի իրականացման տևողության վերաբերյալ տեղեկություններ։ Նույն որոշման N2 հավելվածի 2-րդ կետով սահմանվել է, որ՝ … դիտարկվում են այն հայտերը, որոնց իրականացումը կնպաստի համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների (հիմնական ֆոնդերի) ստեղծմանը (ձեռքբերմանը) կամ դրանց արժեքի ավելացմանը, ……:

Համայնքների հաշվեկշիռներում հաշվառելու պահանջ սահմանվել է նաև «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 89-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, համաձայն որի համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասից կարող են ֆինանսավորվել համայնքի կողմից համաֆինանսավորմամբ իրականացվող կապիտալ ծրագրերը և (կամ) կապիտալ ակտիվի ձեռքբերումը, եթե դրա արդյունքում ձևավորվող, փոփոխության ենթարկվող և ձեռք բերվող կապիտալ ակտիվները սեփականության իրավունքով կհաշվառվեն համայնքի հաշվեկշռում։ Ի լրումն վերը նշվածների հարկ է նշել, որ ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի և համայնքների միջև կնքված կապիտալ սուբվենցիայի տրամադրման պայմանագրերի 3.4.2. կետով սահմանվել է, որ՝ … սուբվենցիա ստացողը պարտավոր է՝……..հաշվապահական փաստաթղթերը վարել օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան …..։

Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ ՀՀ պետական բյուջեից «ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված» սուբվենցիաներով իրականացվող կապիտալ ծրագրերի արդյունքում չեն կատարվել անհրաժեշտ հաշվապահական հաշվառումները։ Մասնավորապես, պետական բյուջեից համաֆինանսավորմամբ իրականացված 1,605,675.1 հազ. դրամ արժեքով կապիտալ ծրագրերի արդյունքում ձեռք բերված կամ դրանց արժեքի ավելացմամբ ստեղծված հիմնական միջոցները (ճանապարհներ, փողոցներ), որոնց մասով ձևակերպված են ավարտական ակտեր, չեն հաշվառվել համայնքների հաշվեկշիռներում: Չեն հաշվառվել նաև 371,541.4 հազ. դրամ արժեքով լուսավորության համակարգերը (հաղորդալարեր, հենասյուներ, լուսատուներ և այլն)։

7.4.7 ՀՀ կառավարության 06.07.2023թ. 1130-Ն որոշմամբ Արտաշատ համայնքի կոմունալ սպասարկման կարիքների համար մեքենասարքավորումներ և տեխնիկա ձեռքբերմանը աջակցելու նպատակով հատկացված 48,474.3 հազ. դրամի, Կապիտալ սուբվենցիայի շրջանակում, համայնքի կողմից 04.07.2022 թվականին կազմակերպված գնման գործընթացի արդյունքում 2023 թվականի ապրիլի 14-ին N ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27 ծածկագրով կնքվել է մեքենասարքավորումների և տեխնիկայի ձեռքբերման պայմանագիր՝ 138,498.0 հազ. դրամ գումարի չափով:

Նշված պայմանագրի Հաշվեքննության արդյունքում արձանագրվել է, որ չեն պահպանվել

- Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի առաջին և հինգերորդ մասերի պահանջները.Գնման առարկայի բնութագրերը պետք է ամբողջությամբ և հստակ նկարագրեն ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության հատկանիշները, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայմանները` բացառելով տարակերպ մեկնաբանությունը, ինչպես նաև Գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ... մոդելին..., բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը»:

- Պայմանագրի 5.2 կետի պահանջը՝ «Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում...և վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ մատակարարի կողմից 2023 թվականի հուլիսի 20-ին ներկայացված հանձնման-ընդունման թիվ 2 արձանագրության վերաբերյալ նույն օրը պատասխանատու ստորաբաժանաման ղեկավարի և գնման հայտը նախագծած ներկայացուցիչների կողմից կազմվել է և ստորագրվել է Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքերի վերաբերյալ թիվ 1 եզրակացությունը, որում նշված տեխնիկական բնութագիրը չի համապատասխանում հանձնման-ընդունման արձանագրությամբ ներկայացված ջրցան մեքենայի տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքին:

- Պայմանագրի 5.3 կետի պահանջը՝ «Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը:

Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ աղբատար մեքենաների դեպքում առկա է տարբերություն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի և հանձման-ընդունման արձանագրության մեջ արտացոլված տեխնիկական բնութագրերի միջև: Մասնավորապես աղբատարների դեպքում՝ պայմանագրով շարժիչի հզորությունը՝ 292HP է, հանձման ընդունման արձանագրությամբ՝ 340HP, պայմանագրով վառելիքի բաքը՝ 210 լիտր Է, հանձման-ընդունման արձանագրությամբ՝ 400 լիտր և այլն:

7.4.8 Արարատ համայնքի բնակավայրերի ճանապարհների վերանորոգում ասֆալտապատմամբ ծրագրի շրջանակներում ասֆալտապատման աշխատանքներին աջակցելու նպատակով Աշխատակազմի և Արարատ համայնքի միջև կնքվել է կապիտալ սուբվենցիայի տրամադրման 3 պայմանագրեր, ընդհանուր՝ 275,752.7 հազ. դրամի չափով:

Հատկացված սուբվենցիայի շրջանակում, համայնքի կողմից կազմակերպված գնման գործընթացի արդյունքում կնքվել են 7 պայմանագրեր, ընդհանուր՝ 532,642.1 հազ. դրամ գումարի չափով՝ ներառյալ համայնքների կողմից համաֆինանսավորվող միջոցներով, որոնց հաշվեքննությամբ արձանագրվել է հետևյալը՝

- Պայմանագրերի 8.5 կետի համաձայն պահանջների համաձայն՝ «Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը»։

Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ բոլոր պայմանագրերին կից Ծավալաթերթ-նախահաշիվներում կատարվել են փոփոխություններ, որոնց վերաբերյալ բացակայում են համապատասխան համաձայնագրերը:

7.4.9 Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում /նորոգում/ Արաքսավան, Դիմիտրով և Հովտաշեն բնակավայրերի/ աշխատանքներին աջակցելու նպատակով ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներին աջակցելու նպատակով Աշխատակազմի և Արտաշատ համայնքի միջև 2023 թվականի մայիսի 3-ին կնքվել է Կապիտալ սուբվենցիայի տրամադրման թիվ 1 պայմանագիրը, ընդհանուր՝ 96,300.0 հազ. դրամի չափով:

Համայնքի կողմից նշված գումարի, ինչպես նաև համայնքի բյուջեից հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակում կազմակերպված գնման գործընթացների արդյունքում ՀՀ ԱՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/40 ծածկագրով կնքվել է պայմանագիր, ընդհանուր՝ 160,500.0 հազ. դրամի չափով՝ ներառյալ համայնքների կողմից համաֆինանսավորվող միջոցներով: Նշված պայմանագրի հաշվեքննությամբ արձանագրվել է հետևյալը.

- Պայմանագրի 8.5 կետի համաձայն՝ «Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը»։

Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ բոլոր պայմանագրերին կից Ծավալաթերթ-նախահաշիվներում համադրման ակտի համաձայն կատարվել են փոփոխություններ, որոնց վերաբերյալ բացակայում են համապատասխան համաձայնագիրը:

- Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Եթե գնման գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորը, ապա պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն ոչ ուշ, քան պայմանագիրը կնքվելուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 43-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն՝ Հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ, քան հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը` հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը..., հրապարակում է տեղեկագրում:

Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ Գնումների պաշտոնական կայքում բացակայում է կնքված պայմանագրի մասին հայտարարությունը:

8. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմին՝

- Պետական համալիր փորձաքննության ենթարկել բարձր ռիսկայնության աստիճանի (IV կատեգորիայի) դասակարգում և կարևորագույն (այդ թվում` սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի կարևոր) նշանակություն ունեցող ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի շենքերի և շինությունների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, ներառյալ՝ դրանցում կատարված փոփոխությունները:

- Շինարարական աշխատանքների գնման պայմանագրերում փոփոխություններն իրականացնել համապատասխան համաձայնագրեր կնքնելու միջոցով:

- Շինարարական աշխատանքների գնման պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքները այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով փոխարինումներն իրականացնել պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունների հիման վրա:

- Ապահովել սահմանված կարգով անցումը հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին և հաշվապահական հաշվառումը վարել համապատասխան համակարգչային ծրագրով:

- Աշխատակազմի աշխատողներին պարգևատրումների գծով եկամուտները ճանաչել և ձևակերպել դրանց տրման հրամանների (այդ եկամուտների ստացման իրավունքը ձեռք բերելու) ամիսներին:

- Ներքին աուդիտի կոնկրետ առաջադրանքում հստակ սահմանել շրջանակը, միջավայրը, միավորները և այլ պարտադիր պայմանները:

- Ապահովել Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին թիվ 1708-Ն որոշման հավելված 4-ով նախատեսված մշտադիտարկման և գնահատման գործողությունների ամբողջական  իրականացումը:

- Բացառել գնումների պատվիրատուին օրենսդրությամբ վերապահված իրավունքներն ու պարտականություններն, առանց օրենսդրական հիմքի, այլ մարմնի փոխանցելը:

- Այդ նպատակով մշակել ու հաստատել գործողությունների ծրագիր, որը կպարունակի յուրաքանչյուր միջոցառման համար պատասխանատու ստորաբաժանում և կատարման ժամանակացույց՝ պատճենը ներկայացնելով Հաշվեքննիչ պալատ:

«Բյուջեների կատարման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց ենթակա հիմնարկների ֆինանսական գործունեության հետ կապված հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման, ամփոփման ընդհանուր պայմանները, հաշվետվությունների առանձին տեսակների կազմման ու ներկայացման առանձնահատկությունների մասին հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2015 թվականի ապրիլի 1-ի  N 176-Ն և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

«Բյուջեների կատարման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց ենթակա հիմնարկների ֆինանսական գործունեության հետ կապված հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման, ամփոփման ընդհանուր պայմանները, հաշվետվությունների առանձին տեսակների կազմման ու ներկայացման առանձնահատկությունների մասին հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2015 թվականի ապրիլի 1-ի  N 176-Ն և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

Ձևակերպվել են ավարտական ակտեր․